2018年政府为民办实事和重要民生项目任务分解表

| 序号 | 项目领域 | 2018年实施内容 | 牵头领导 | 牵头部门 | 实施主体和协同部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 交通畅通建设工程 | 完成盐通铁路征地报批、搬迁；配合开展北沿江铁路、宁通高速改造、通扬线河道改造、如皋南站、张皋过江通道等工程前期工作，完成市区快速路网一期预可研、工可。 | 黄文斌 万维庆 | 交通局 | 规划局、国土局、白蒲镇、下原镇、九华镇、城北街道、丁堰镇、如皋港区、城南街道、如城街道 |
| ＊2 |  | 推进通皋大道建设，完成如皋段总投资的45%及通州段立项、征地搬迁。 | 黄文斌 万维庆 | 交通局 | 规划局、下原镇、九华镇、城南街道 |
| ＊3 |  | 实施如港公路（603省道）新丁磨路至皋张汽渡段等级提升改造，完成工程量的50%。 | 黄文斌 万维庆 | 交通局 | 磨头镇、吴窑镇、石庄镇、长江镇 |
| ＊4 |  | 继续推进主城区交通疏堵工程，完成益寿路（惠政路—环西大桥南段）及相关节点综合改造；建成国税局北侧、奥体东侧等4个停车场，新增泊位600个以上，强化拥堵地段的单行设置和城市停车管理。 | 黄文斌 万维庆 | 住建局 如城街道 | 规划局、公安局 |
| 5 |  | 完成沈海高速东陈、丁堰出口改造提升。 | 黄文斌 万维庆 | 交通局 | 规划局、国土局、丁堰镇、东陈镇 |
| ＊6 | （一） 交通畅通建设工程 | 加强“四好农村路”建设，实施农村公路“建养一体化”试点工程，完成农村公路提档升级190公里、通居公路200公里，农桥改造20座。 | 黄文斌 万维庆 | 交通局 | 财政局、发改委、相关镇（区、街道） |
| ＊7 | （二） 生态环境治理工程 | 推进生态建设行政及司法集成化改革，落实生态环境保护共同监管责任，全面实施网格化管理，建立公共治理服务中心和生态环境司法保护中心，全面补齐生态环境突出短板。 | 丁 锋 桂万先 | 两法衔接办公室 编办 | 市委改革办、环保局、发改委、法院、检察院、财政局、263办公室、法制办、公安局、财政局 |
| ＊8 |  | 按照流域系统治理思路推进水环境整治，实施占全市流域面积41%的如泰运河流域（含通扬运河与如泰运河重合河段）综合整治试点，重点整治三四级及村沟村塘，完成工程量的50%；开工建设与泰兴河道接通工程，完成工程量的70%。 | 黄文斌 张百璘 万维庆 | 环保局 水务局 | 规划局、国土局、搬经镇 |
| 9 |  | 启动焦港引水泵站建设，完成征地搬迁，并完成工程量的80%。 | 张百璘 | 水务局 | 规划局、国土局、财政局、石庄镇、江安镇 |
| 10 |  | 实施焦港北段及如皋港整治工程，分别完成总工程量的60%。 | 张百璘 | 水务局 | 搬经镇、城北街道、长江镇、石庄镇、吴窑镇 |
| ＊11 |  | 年内全域已建乡镇污水处理厂和65个村庄生活污水处理设施，除工艺需要改变的以外，全部达到现有工艺委托专业营运要求，完成首轮乡镇污水处理厂扩容提标工程招标并开工建设，新增61个村庄生活污水处理设施，实施全市统一监管模式。 | 黄文斌 万维庆 | 住建局 | 环保局、各镇（区、街道） |
| 12 | （二） 生态环境治理工程 | 完善水质监测预警体系，建成碾砣港闸重点断面水质自动监测站。 | 黄文斌 万维庆 | 环保局 | 水务局 |
| 13 |  | 提升危险废物处置能力，建成填埋能力3.5万吨/年的危废集中处置项目1个。 | 黄文斌 万维庆 | 环保局 | 如皋港区 |
| ＊14 |  | 完成中心城区幸福河惠政小区段、皋南河（宣化路-惠隆路段）等2条黑臭河道整治任务。 | 黄文斌 张百璘 万维庆 | 住建局 规划局 | 如城街道 |
| 15 |  | 开工建设宏坝河（东皋路—绿杨路）、宝塔河（李渔路—茅雉河段）东延工程。 | 黄文斌 万维庆 | 住建局 | 规划局、如城街道、教育局 |
| 16 |  | 推进茅雉河连通工程，完成惠政路至汪平路段河道开挖。 | 张百璘 | 水务局 | 如城街道、和城南街道、住建局、国土局、供电局、电信局 |
| 17 | （三） 城区功能提升工程 | 完成创智湖公园搬迁、规划方案设计，启动水面开挖。 | 黄文斌 万维庆 | 城南街道 | 规划局、住建局、国土局、交通局 |
| 18 | （三） 城区功能提升工程 | 进龙游河生态湿地建设，开挖龙池港（建龙路—古龙游河段）。 | 黄文斌 万维庆 | 如城街道 | 规划局 |
| ＊19 |  | 建成大司马河二期西侧、闸桥西侧、国税局北侧等3处小游园；新建便民疏导点2个。 | 黄文斌 万维庆 | 住建局 城管局 | 规划局、国土局、如城街道、城南街道 |
| 20 | （四） 住房保障改善工程 | 启动蒲行苑等危房解危和老城区棚户区改造。 | 黄文斌 万维庆 | 住建局 规划局 | 如城街道、城北街道 |
| ＊21 | （五） 医疗卫生 体系工程 | 推进中医院三期改扩建工程，6月底前完成项目方案设计、招投标等前期工作并开工建设。 | 张亚鸾 | 卫计委 | 代建中心、财政局、中医院 |
| 22 |  | 健全分级诊疗体系，新增2所公立镇卫生院（街道社区卫生服务中心）。 | 张亚鸾 | 卫计委 各镇（区、街道） | 发改委、编办、财政局、人社局、民政局 |
| 23 |  | 推进医养结合发展，新增护理院1家，新建护理站3家。 | 张亚鸾 | 卫计委 各镇（区、街道） | 民政局、财政局、人社局 |
| 24 | （五） 医疗卫生 体系工程 | 全市开展公益性应急救护培训1.2万人次。 | 丁 锋 张亚鸾 | 卫计委 红十字会 | 财政局、安监局、教育局、镇（区、街道） |
| ＊25 | （六） 教育均衡提升工程 | 实施江安初中校舍建设工程。 | 张亚鸾 | 江安镇 | 财政局、规划局、国土局、行政审批局、代建中心 |
| 26 |  | 实施“雏鹰启航”家庭教育促进工程，打造家庭教育网络平台，培训100名家庭教育骨干教师，为全市所有中小学（幼儿园）学生家庭免费发放家庭教育指南。 | 张亚鸾 | 教育局 | 财政局、妇联、文明办 |
| ＊27 | （七） 扶贫救助保障工程 | 试点实施职工医保参保人员基本照护保险制度。 | 丁 锋 | 人社局 | 财政局 |
| 28 |  | 实施残疾人康复、就业帮扶工程，0—14岁残疾儿童康复训练全覆盖；新增残疾人培训120人、就业110人；加强残疾人综合服务阵地建设，新建7家镇级“残疾人之家”。 | 张百璘 | 残联 | 财政局、卫计委、教育局、人社局、各镇（区、街道）及相关村（社区） |
| 29 |  | 建立“贫困母亲两癌救助专项基金”，救助“两癌”妇女100名；免费为公共服务行业从业人员预防性健康检查6万人。 | 张亚鸾 | 妇联 卫计委 | 财政局、卫计委、各镇（区、街道） |
| 30 | （七） 扶贫救助保障工程 | 继续实施健康扶贫工程，为全市建档立卡低收入人口购买家庭财产、意外伤害、重大疾病等商业保险。 | 张百璘 | 农工办 | 卫计委、民政局、人社局、相关镇（区、街道） |
| 31 | （八） 富民增收保障工程 | 全市新建高标准农田7.8万亩，其中，国家农业综合开发土地治理项目2万亩，省级以上投资土地整治项目3.8万亩，新增千亿斤粮食产能规划项目2万亩。 | 张百璘 | 农发局 | 发改委、财政局、国土局、农办、农委、相关镇（区、街道） |
| ＊32 |  | 继续实施“晚霞行动”、“191”就业援助，各类重点困难群体就业援助对接服务率达95%，新增就业8000人。 | 丁 锋 | 人社局 | 财政局、各镇（区、街道） |
| ＊33 | （九） 公共安全提升工程 | 完善消防防控体系，新建市政消火栓250个、区域二级专职消防站1个。 | 陈晓彬 | 消防大队 | 财政局、住建局、相关镇（区、街道） |
| 34 |  | 建成气象防灾减灾中心。 | 张百璘 | 住建局 气象局 | 应急办、民政局、交通局、水务局、农委、卫计委、安监局、旅游局、市场监管局、文广新局 |
| 35 | （十） 社会公共服务工程 | 加快推进新殡仪馆和公墓工程建设，年内完成新殡仪馆方案设计、征地报批、搬迁任务等前期工作，力争开工建设。同时对搬迁后的原址进行公墓工程规划设计。 | 张百璘 | 民政局 如城街道 | 规划局、国土局、行政审批局、住建局、交通局、代建中心 |
| 36 | （十） 社会公共服务工程 | 实施文化惠民“四送”工程，全年送戏不少于100场，送电影不少于2000场，送图书不少于2.5万册，送展览不少于20场。 | 张亚鸾 | 文广新局 | 各镇（区、街道） |
| 37 |  | 全市增加15所学校免费向社会开放体育设施，开展免费体质监测3200人次。 | 张亚鸾 | 教育局 体育局 | 体育局、财政局、规划局、城管局、物价局、公安局、民政局 |
| 38 |  | 加大村（社区）公共法律服务供给，建立“一对一”法律顾问制度。 | 桂万先 | 司法局 | 财政局、各镇（区、街道） |
| ＊39 |  | 继续推进58个村（社区）综合文化服务中心建设，其中新建6个、扩建30个、添置器材22个。 | 张亚鸾 | 文广新局 | 财政局、体育局、各镇（区、街道 |
| 40 |  | 整合资源，深入推进村（社区）公共服务中心标准化规范化建设，完成90家居家养老服务中心、150家村级综治中心建设任务。 | 桂万先 张百璘 | 政法委 民政局 | 财政局、各镇（区、街道）、组织部、公安局、司法局、民政局、综治办、依治办 |