如皋市财政局

如皋市农业农村局

皋财农〔2023〕 31号

皋农发〔2023〕137号

关于下达农村厕所革命2022年结算资金及2023年预拨资金的通知

各镇（区、街道）党（工）委、人民政府（管委会、办事处）：

根据省财政厅、省乡村振兴局印发的《关于下达2023年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（苏财农〔2023〕27号）、如皋市乡村建设行动联席会议印发的《关于明确农村厕所革命资金奖补办法的通知》（皋乡建联〔2023〕1号）和市农业农村局《关于明确农村“三格式”无害化卫生户厕改造任务的通知》（皋农发〔2023〕134号）等文件要求，现将我市农村厕所革命2022年结算资金及2023年预拨资金下达给你们（详见附件）。

请各镇（区、街道）收到补助资金后要迅速将资金拨付至各相关实施单位，同时要加快推进2023年项目，确保在规定的时间内完工并报验。

附件：

如皋市农村厕所革命2022年结算资金及2023年预拨资金情况表

如皋市财政局  如皋市农业农村局

2023年9月28日

| 如皋市农村厕所革命2022年结算资金及2023年预拨资金情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 镇（区、街道） | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  | 拨付总额 |
|  |  | 验收通过（座） | 应补金额 | 已拨付 | 结算拨付 | 新建改造（座） | 增加任务（座） | 本次预拨 |  |
| 1 | 东陈镇 | 53 | 80030 | 271500 | -191470 | 100 | 100 | 200000 | 8530 |
| 2 | 丁堰镇 | 216 | 432000 | 226500 | 205500 | 201 | 123 | 324000 | 529500 |
| 3 | 白蒲镇 | 110 | 193600 | 290000 | -96400 | 269 | 60 | 329000 | 232600 |
| 4 | 下原镇 | 398 | 778400 | 185250 | 593150 | 91 | 300 | 391000 | 984150 |
| 5 | 吴窑镇 | 187 | 276229 | 203750 | 72479 | 209 | 1497 | 1706656 | 1779135 |
| 6 | 磨头镇 | 244 | 379664 | 253000 | 126664 | 381 | 443 | 824000 | 950664 |
| 7 | 九华镇 | 47 | 94000 | 212750 | -118750 | 120 | 90 | 210000 | 91250 |
| 8 | 石庄镇 | 228 | 383040 | 266250 | 116790 | 76 | 734 | 810000 | 926790 |
| 9 | 江安镇 | 79 | 126321 | 331500 | -205179 | 606 | 653 | 1259000 | 1053821 |
| 10 | 搬经镇 | 85 | 133280 | 302500 | -169220 | 213 | 830 | 1043000 | 873780 |
| 11 | 长江镇 | 40 | 75780 | 274000 | -198220 | 200 | 215 | 415000 | 216780 |
| 12 | 如城街道 | 154 | 308000 | 163500 | 144500 | 2060 |  | 2060000 | 2204500 |
| 13 | 城北街道 | 1541 | 3082000 | 529250 | 2552750 | 501 |  | 501000 | 3053750 |
| 14 | 城南街道 | 278 | 556000 | 430250 | 125750 | 159 |  | 159000 | 284750 |
| 合计 |  | 3660 | 6898344 | 3940000 | 2958344 | 5186 | 5045 | 10231656 | 13190000 |

备注：上级下达资金总额与按我市补助标准结算拨付各镇资金的差额656元，暂时归集在吴窑镇先行拨付，并列入下一次结算。